陵川县发展和改革局

文件

陵川县行政审批中心

陵发改字〔2018〕112号

陵川县发展和改革局

陵川县行政审批中心

关于印发《县级投资项目并联审批部门联席

会议工作规则（暂行）》的通知

县直有关部门：

为贯彻落实陵川县企业投资项目承诺制改革试点工作领导小组办公室《关于印发陵川县固定资产投资项目建设常态化工作机制的通知》（陵企承改办〔2018〕1号）精神，确保县级投资项目并联审批工作顺利开展，根据投资项目并联审批机制要求，由县发改局和行政审批中心牵头制定《县级投资项目并联审批部门联席会议工作规则（暂行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

陵川县发展和改革局         陵川县行政审批中心

2018年6月29日

抄送：县政府，任彩虹县长，原红芳常务副县长。

陵川县发展和改革局　　　　　　　       2018年6月29日印发

县级投资项目并联审批部门联席会议

工作规则（暂行）

第一条  为了认真贯彻贯彻落实陵川县企业投资项目承诺制改革试点工作领导小组办公室《关于印发陵川县固定资产投资项目建设常态化工作机制的通知》（晋市企承改办[2018]2号）（以下简称《工作机制》)，加快推进县级投资主管部门审批、核准项目的并联审批工作，进一步优化审批流程，促进部门间协调配合，推动市级投资项目顺利实施，根据工作实际，制定本工作规则。

第二条  县发改局、县行政审批中心、县经信局、县国土局、县环保局、县住建局、县水务局、县林业局、县安监局、县旅发委、县人防办、县气象局、县消防队为县级投资项目并联审批部门联席会议（以下简称联席会议）成员单位；联席会议成员由县发改局、县行政审批中心分管领导和各成员单位分管审批工作科室负责人组成。

第三条  联席会议在县转型项目建设年工作领导小组领导下工作，负责制定县级投资项目并联审批工作流程图，研究并联审批重要事项，协调解决并联审批过程中遇到的重大问题，督促联席会议成员单位按要求完成审批工作。

第四条  联席会议分为综合会议和专项会议，综合会议研究重大事项、共性问题，全体成员参加；专项会议研究具体审批事项，由涉及会议内容的部分成员参加。

第五条  联席会议设立召集人和专项召集人，县发改局、县行政审批中心分管领导共同担任联席会议召集人；县发改局、县国土局、县住建局等涉及并联审批事项牵头部门联席会议成员分别担任联席会议专项召集人，特殊情况下召集人可以就某一具体事项指定专项召集人；召集人和专项召集人应制定各自承担会议的工作细则。

第六条  根据工作需要，召集人负责组织召开综合会议，确定专项会议内容和相应的专项召集人；专项召集人负责组织召开专项会议，研究项目审批事项清单、受理条件、办理层级完成时限。综合会议和专项会议均要形成会议纪要，由召集人或专项召集人负责，各参会成员单位应严格执行。

第七条  联席会议成员单位对涉及本单位的审批事项要充分授权本单位联席会议成员，单位内部作好衔接，保证并联批机制顺畅运行，取得实效。

第八条  县级投资项目审批事项办理综合窗口（以下简综合窗口)按照联席会议制定的县级投资项目并联审批工作流程履行受理、分办、督促、送达、咨询等职责，保证并联审批工作正常运行。

第九条  县行政审批中心安排相关人员承担综合窗口日常工作。根据工作需要，成员单位派遣工作人员配合综合窗口开展相关工作。

第十条  综合窗口受理项目申请后，对项目进行立项预审，核验是否属于县级审批或核准投资项目、是否符合国家、省、市的相关产业政策。

第十一条  项目通过预审后，由“山西省投资项目在线审批监管平台”统一赋码，综合窗口启动并联审批工作程序；根据项目审批进展，召集人和专项召集人适时组织召开综合会议和专项会议，研究行政审批事项，作出审批决定。

第十二条  并联审批过程中，涉及到市、县两级的审批事项，按照《工作机制》规定的相关职能部门责任机制和市县两级联动机制要求，由所涉联席会议成员单位负责协调、督促，严格按照规定，限时办结。

第十三条  审批事项办结后，各联席会议成员单位按照相关规定，进行审批结果的上传、公示，并将审批结果交由综合窗口统一送达。

附件：陵川县县级投资项目并联审批联席会议组成单位及成员

陵川县县级投资项目并联审批联席会议

组成单位及成员

一、召集人

常  陵  县发展和改革局副局长

杨志清  县行政审批中心副主任

二、专项召集人

宋书清  县发展和改革局审批股股长

王江丽  县国土资源局审批股股长

牛秀梅  县住房保障和城乡建设管理局审批股股长

三、成员

宋书清  县发展和改革局审批股股长

孟雪刚  县经济和信息化管理局审批股股长

王江丽  县国土资源局审批股股长

赵  敏  县环境保护局审批股股长

牛秀梅  县住房保障和城乡建设管理局审批股股长

马陵丽  县水务局审批股股长

张长明  县林业局审批股股长

尹建华  县安全生产监督管理局审批股股长

卢  燕  县旅游发展委员会审批股股长

赵园园  县人民防空办公室审批股股长

丁启恒  县气象局审批股股长

武少波  县公安消防队参谋